|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tarea** | **Fecha** | **Responsable** | **Participantes** |
| 1 | Estudiar enunciado | Semana 2 | Todos | Todos |
| 2 | Ver softwares similares | Semana 3 | Todos | Todos |
| 3 | Hacer lista de  funcionalidades (Fase 1) | Semana 3 | Todos | Todos |
| 4 | Elaborar tarjetas CRC (Fase 2) | Semana 4 | Todos | Todos |
| 5 | Hacer diagrama de clases (Fase 2) | Semana 4 | Todos | Todos |
| 6 | Definir el núcleo del software (Fase 3) | Semana 4 | Todos | Todos |
| 7 | Distribuir funcionalidades entre miembros del equipo (priorizando el núcleo) | Semana 4 | Todos | Todos |
| 8 | Para cada funcionalidad:  Elaborar pantallas asociadas | Semana 5 | Ernesto A. | Alfredo H. |
| 9 | Programar prototipo del software (Fase 4) | Semana 6 | Alfredo H. | Ernesto A. |
| 10 | Implementar clases | 5-10 | Todos | Todos |
|  | Realizar pruebas (Fase 4) | 11 | Alfredo H. | Alfredo H. |
|  | Integrar (Fase 4) | 12 | Alfredo H. | Ernesto A. |
|  | Tareas propias de la Fase 5\* |  | Todos | Todos |
|  | Redactar versión final documento | Semana 13 | Todos | Todos |
|  | Entregar documento | Semana 14 | Todos | Todos |
|  | Preparar defensa | Semana 15 | Todos | Todos |
|  | Defensa | Semana 16 | Todos | Todos |